- Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko

- Datum zasedání:      27. května 2013 od 15,30 hodin

- Místo zasedání:        zasedací místnost v budově MÚ Březová

Přítomní:

Členové správní rady:

M. Bouda, Mgr. B. Zajíček, L. Sidorjaková, J. Jaša, A. Klímová,  D. Janurová

Další přítomní:

Ing. I. Jágriková, E. Tegerová, Ing. M. Makovička

P r o g r a m :

1) Postup při řešení finanční situace – projekty ROP Severozápad

2) Informace o průběhu 7. Výzvy MAS Sokolovsko

3) Schválení předložení žádostí do PRV, IV.2.1 - partnerství

K bodu 1:

Návrh na řešení finanční situace:

- Dofinancování projektu Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině

Ing. Makovička seznámil přítomné se situací, která nastala v současné době vzhledem k nedostatku finančních prostředků na úhradu závazků ve vztahu k 3. etapě uvedeného projektu ve výši 1 356 tis. Kč.

Stanovený termín úhrady: do 31. 5. 2013.

V rámci tohoto projektu bylo na území obcí Sokolova, Březové, Šabiny, Rovné, Krásna, Horního Slavkova a Dolního Rychnova vybudováno cca 50 km cyklotras.

1. etapa byla řešena za pomoci půjčky od města Sokolova; ROP proplatil dotaci ve stanovené lhůtě a výši.

2. etapa byla realizována pomocí právě těchto prostředků, které proplatil ROP.

3. etapa: termín proplacení stanovený do 31. 5. 2013 je ohrožen.

Možnosti řešení:

- Na ROP předložena žádost o prodloužení splatnosti do konce srpna 2013. O této možnosti bude rozhodnuto na zasedání výboru regionální rady dne 4. června 2013. Situaci řešit pomocí půjčky cca 1 mil. Kč - požádat města Horní Slavkov, Loket, Dolní Rychnov.

- Do konce května zaplatit dodavateli část nákladů (299 tis. + DPH)  a čekat na proplacení do konce srpna.

- Procentuelně rozdělit náklady na jednotlivé obce nebo náklady rozdělit dle počtů km tras projektem řešených.

U s n e s e n í  správní rady:

Správní rada

v z a l a   n a   v ě d o m í

informaci o finanční situaci v souvislosti s ohrožením proplacení dotace ROP na 3. etapu projektu Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa;

s o u h l a s í

v případě neproplacení dotace ze strany ROP  s půjčkou ve výši max. 1 mil. Kč na pokrytí

tohoto závazku vůči dodavateli služeb v rámci projektu Cyklostezky;

-  Procentuelně rozdělit náklady na jednotlivé obce v závislosti na délce cyklotras, vedoucích přes jejich území.

Výsledek hlasování: schváleno všemi hlasy přítomných členů správní rady.

- Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa

Ing. Ivana Jágriková informovala správní radu, že tento projekt je ukončen, zkontrolován a schválen kontrolními orgány ÚRR ROP Severozápad. Dotace dosud nebyla obdržena.

Tento projekt byl finančně řešen prostřednictvím úvěru od České spořitelny a.s., jehož splatnost končí 31.7.2013.

Návrh řešení: podat žádost o prodloužení úvěru.

U s n e s e n í  správní rady:

Správní rada

v z a l a   n a   v ě d o m í

informaci o finanční situaci v souvislosti s dosud neobdrženou dotací ROP na projekt Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa;

s o u h l a s í

podáním žádosti o prodloužení lhůty splatnosti na úvěr u České spořitelny, ze kterého byl tento projekt předfinancován;

Výsledek hlasování: schváleno všemi hlasy přítomných členů správní rady.

K bodu 2: Informace o průběhu realizace 7. Výzvy MAS Sokolovsko

Ředitelka MAS Sokolovsko informovala správní radu o postupu realizace 7. Výzvy MAS Sokolovsko:

Veškeré práce probíhají v souladu s harmonogramem. Ve dnech 6. a 7. května 2013 předložili žadatelé na MAS celkem 29 žádostí o dotaci. Výběrová komise bude zasedat dne 30. května 2013 od 15,30 hodin, programový výbor bude 3. června 2013 od 15,00 hodin a po té správní rada od 16,00 hodin. Informace o žádostech doporučených k profinancování bude zveřejněna neprodleně na webových stránkách MAS Sokolovsko o.p.s.

K bodu 3: Schválení předložení žádostí do PRV, IV.2.1 - partnerství

Správní rada byla informována o tom, že 2 projekty partnerství (projekt To co frčí v pohraničí, projekt Vzdělaný venkovan), které byly podány do podzimního kola příjmů žádostí PRV, opatření IV.2.1, nebyly úspěšné.

Správní rada

s c h v a l u j e

zpracování 2 žádostí do výše uvedeného opatření v 19. kole příjmů žádostí Programu rozvoje venkova. Přičemž projekt To co frčí v pohraničí bude přepracován a předložen znovu. Bude vytvořen projekt nový s tématikou svatomariánské cesty.

Zapsala: Tegerová Eliška

Ing. Ivana  J á g r i k o v á

ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.